مجموعه اسناد حرفه‌ای  /  شماره 02

پیشنهاد اجرای پروژه تحلیل داده

پیشنهاد فنی روشن با محدوده، مراحل، خروجی و معیار پذیرش

| نوع نمونه پیشنهاد همکاری | وضعیت نمونه مستقل | مبنای داده آموزشی و فرضی |
| --- | --- | --- |

مسئله و هدف

مجموعه فرضی «آتیه‌نگر» فایل‌های فروش ماهانه را در چند قالب جداگانه نگهداری می‌کند. هدف پروژه، ایجاد یک ساختار داده یکسان و تهیه داشبورد قابل به‌روزرسانی برای پایش شاخص‌های اصلی است.

دامنه کار

•  تحویل الگوی استاندارد ورود اطلاعات برای حداکثر ۱۲ فایل ماهانه در قالب مشخص.

•  پاکسازی موارد تکراری و ناسازگار طبق قواعد توافق‌شده و ثبت استثناها.

•  ساخت داشبورد تحلیلی با شاخص‌های درآمد، تعداد سفارش و میانگین ارزش سفارش.

•  تهیه فایل راهنما و جلسه تحویل نمایشی با داده‌های آزمایشی.

خروجی‌ها و معیار پذیرش

| خروجی | معیار کنترل | فرمت |
| --- | --- | --- |
| داده نهایی | تطبیق تعداد رکوردها و گزارش خطا | XLSX |
| داشبورد | به‌روزرسانی شاخص‌ها پس از تغییر ورودی | XLSX |
| راهنمای کاربری | قابل اجرا بودن مراحل توسط کاربر تازه‌کار | PDF |
| گزارش تحویل | فهرست آزمون‌ها و موارد باز | DOCX |

جدول زمان‌بندی پیشنهادی

| مرحله | مدت نمونه | نقطه کنترل |
| --- | --- | --- |
| بررسی و نمونه‌برداری | ۲ روز کاری | تأیید ساختار ورودی |
| پاکسازی و کنترل | ۳ روز کاری | گزارش کیفیت داده |
| ساخت داشبورد | ۴ روز کاری | تأیید شاخص‌ها |
| آزمون و تحویل | ۲ روز کاری | صورتجلسه تحویل |

فرضیات و موارد خارج از محدوده

ورودی باید قابل خواندن و بدون رمز باشد. داده ناقص بدون تأیید صاحب داده حدس زده نمی‌شود. اتصال خودکار به سامانه بیرونی، استقرار سرور و تغییر درخواست پس از تأیید دامنه، نیازمند توافق جداگانه هستند.

نکته کنترل کیفیت ¦ قیمت و نام کارفرما عمداً درج نشده است؛ این نمونه، پیشنهاد صادرشده برای یک مشتری واقعی نیست.