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مسئله و هدف
مجموعه فرضی «آتیه‌نگر» فایل‌های فروش ماهانه را در چند قالب جداگانه نگهداری می‌کند. هدف پروژه، ایجاد یک ساختار داده یکسان و تهیه داشبورد قابل به‌روزرسانی برای پایش شاخص‌های اصلی است.
دامنه کار
•  تحویل الگوی استاندارد ورود اطلاعات برای حداکثر ۱۲ فایل ماهانه در قالب مشخص.
•  پاکسازی موارد تکراری و ناسازگار طبق قواعد توافق‌شده و ثبت استثناها.
•  ساخت داشبورد تحلیلی با شاخص‌های درآمد، تعداد سفارش و میانگین ارزش سفارش.
•  تهیه فایل راهنما و جلسه تحویل نمایشی با داده‌های آزمایشی.
خروجی‌ها و معیار پذیرش
	خروجی
	معیار کنترل
	فرمت

	داده نهایی
	تطبیق تعداد رکوردها و گزارش خطا
	XLSX

	داشبورد
	به‌روزرسانی شاخص‌ها پس از تغییر ورودی
	XLSX

	راهنمای کاربری
	قابل اجرا بودن مراحل توسط کاربر تازه‌کار
	PDF

	گزارش تحویل
	فهرست آزمون‌ها و موارد باز
	DOCX
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فرضیات و موارد خارج از محدوده
ورودی باید قابل خواندن و بدون رمز باشد. داده ناقص بدون تأیید صاحب داده حدس زده نمی‌شود. اتصال خودکار به سامانه بیرونی، استقرار سرور و تغییر درخواست پس از تأیید دامنه، نیازمند توافق جداگانه هستند.
	نکته کنترل کیفیت  |  قیمت و نام کارفرما عمداً درج نشده است؛ این نمونه، پیشنهاد صادرشده برای یک مشتری واقعی نیست.


اطلاعات آموزشی و فرضی  •  قابل ویرایش  •  صفحه 




