مجموعه اسناد حرفه‌ای  /  شماره 06

گزارش بازدید و ارزیابی میدانی

نمونه فرم بازرسی، شواهد، ریسک و برنامه اقدام اصلاحی

| نوع نمونه گزارش کنترل و ارزیابی | وضعیت نمونه مستقل | مبنای داده آموزشی و فرضی |
| --- | --- | --- |

| محل فرضی کارگاه نمونه شماره ۲ | زمان ۲۱ مهر ۱۴۰۵ | نوع بازدید ارزیابی نظم و ایمنی عمومی |
| --- | --- | --- |

هدف و دامنه

هدف نمونه، نمایش نحوه تهیه گزارش شفاف از مشاهدات، شواهد و اقدامات اصلاحی است. این سند گزارش واقعی ایمنی یا تأیید صلاحیت کارگاهی محسوب نمی‌شود.

نتایج ثبت‌شده (سناریوی آموزشی)

| کد | موضوع | مشاهده فرضی | اولویت |
| --- | --- | --- | --- |
| الف-۰۱ | مسیر تردد | مانع موقت در مسیر عبور | بالا |
| الف-۰۲ | نظم انبار | چیدمان بخشی از مصالح نامنظم | متوسط |
| الف-۰۳ | اطلاع‌رسانی | تابلوی راهنما در ورودی نیازمند اصلاح | پایین |

اقدامات اصلاحی و پیگیری

| اقدام | مسئول نقش | موعد هدف | روش تأیید |
| --- | --- | --- | --- |
| رفع مانع مسیر | سرپرست کارگاه | ۲۴ ساعت | بازدید مجدد |
| اصلاح چیدمان | مسئول انبار | ۳ روز | عکس قبل و بعد |
| به‌روزرسانی تابلو | مسئول اداری | ۷ روز | کنترل متن تابلو |

روش ثبت شواهد

برای هر مورد، یک عکس با زمان ثبت، زاویه دید، شرح دقیق، محدوده جغرافیایی و وضعیت پس از اصلاح ضمیمه شود. در این نمونه هیچ تصویر واقعی کارگاهی استفاده نشده است.

جمع‌بندی

تا زمان بررسی مجدد، وضعیت موارد با اولویت بالا نباید «بسته‌شده» گزارش شود. تصمیم نهایی باید بر پایه شواهد و امضای مسئول مجاز باشد.

نکته کنترل کیفیت ¦ اطلاعات ساختگی برای آموزش صفحه‌آرایی و گزارش‌نویسی. این سند گزارش بازرسی واقعی نیست.