## Slide 1
مدیریت محصول
مجموعه نمونه‌کارهای ارائه
نقشه راهی که
قابل پیگیری بماند
برنامه‌ریزی نسخه‌ها بر پایه ریسک، ارزش و ظرفیت
۴ گام
توسعه مرحله‌ای
ERVIRA / نمونه آموزشی

## Slide 2
ERVIRA
نمونه‌کار مستقل | داده‌های فرضی
۰۲ / ۰۶
۰۱ / در یک نگاه
صورت مسئله و نکات اصلی
تبدیل فهرست ویژگی‌ها به برنامه قابل ارزیابی و اولویت‌بندی
۰۱
نسخه ۱
هسته کاربردی
ثبت داده و مسیر اصلی
۰۲
نسخه ۲
تجربه بهتر
جست‌وجو و فیلتر
۰۳
نسخه ۳
کنترل کیفیت
گزارش و آزمون جامع

## Slide 3
ERVIRA
نمونه‌کار مستقل | داده‌های فرضی
۰۳ / ۰۶
۰۲ / نمای داده‌ها
امتیاز اهمیت قابلیت‌ها (نمونه)
واحد: امتیاز از ۱۰۰ | اعداد صرفاً برای نمایش روش طراحی هستند.
هسته
۹۵ / ۱۰۰
گزارش
۸۲ / ۱۰۰
جست‌وجو
۷۷ / ۱۰۰
همکاری
۵۸ / ۱۰۰

## Slide 4
ERVIRA
نمونه‌کار مستقل | داده‌های فرضی
۰۴ / ۰۶
۰۳ / جزئیات
جدول شفاف و قابل پیگیری
اعداد و فرضیات از یک سناریوی ساخته‌شده برای نمونه‌کار گرفته شده‌اند.
گام
ارزش برای کاربر
وابستگی
معیار پایان
کشف
شناخت نیاز
مصاحبه
مسئله تأییدشده
هسته
مسیر اصلی
داده ورودی
آزمون سبز
گزارش
پایش وضعیت
مدل داده
اعداد قابل ردیابی
بهبود
سرعت و وضوح
بازخورد
کاهش خطا
کنترل کیفیت: ردیف‌ها بدون نام مشتری و با ماهیت آموزشی منتشر می‌شوند.

## Slide 5
ERVIRA
نمونه‌کار مستقل | داده‌های فرضی
۰۵ / ۰۶
۰۴ / مسیر اجرا
برنامه اقدام مرحله‌ای
هر مرحله یک خروجی روشن و قابل کنترل دارد.
۰۱
کشف
مسئله پیش از قابلیت
۰۲
ساخت هسته
آزمون مسیر حیاتی
۰۳
سنجش
تصمیم بر اساس استفاده
برنامه نمایشی است و به معنی تعهد قراردادی یا نتیجه واقعی نیست.

## Slide 6
جمع‌بندی نمونه‌کار
سه نکته برای تصمیم بعدی
۰۱
برنامه باید با ظرفیت واقعی تیم سازگار باشد.
۰۲
وابستگی‌ها باید قبل از زمان‌بندی تعیین شوند.
۰۳
اولویت‌های نمونه، تعهد انتشار محصول نیستند.
ERVIRA | نمونه‌کار مستقل و آموزشی، بدون نام سفارش‌دهنده